РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__24__»____07_________ 20 20   г.				                                  №__430__

Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство канализационного коллектора по Якутскому тракту до                 с. Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании

В целях реализации мероприятий по строительству объектов водоснабжения, водоотведения Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделами II, III Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования, а также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты, утвержденного постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 17.11.2014 № 4727, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство канализационного коллектора по Якутскому тракту до                 с. Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании (прилагается).

# 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркутского района.

Мэр                                                                                                            Л.П. Фролов

Приложение

утверждено

постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования

от «__24_» 07 2020г. № ____430__

РЕШЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА  ПО ЯКУТСКОМУ ТРАКТУ ДО С. ХОМУТОВО В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

- Наименование объекта строительства – канализационный коллектор по Якутскому тракту до с. Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании (далее - Объект).

- Планируемое местонахождение объекта: Иркутская область, Иркутский район.

- Направление инвестирования – строительство.

Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в два этапа.

1 этап – проектирование, в том числе: выполнение работ по проектированию объектов, в соответствии с требованиями положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, в том числе:

- Схема территории размещения канализазионного коллектора.

- Подготовка проектной документации лесных участков.

- Инженерно-геодезические изыскания.

- Инженерно-геологические изыскания.

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

- Инженерно-экологические изыскания.

- Раздел 1 «Пояснительная записка».

- Раздел 2 «Проект полосы отвода».

- Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».

- Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта».

- Раздел 5 «Проект организации строительства».

- Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необходимости).

- Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды».

- Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

- Раздел 9 «Смета на строительство».

- Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

- «Оценка воздействия на окружающую среду» с «Охраной окружающей среды на период строительства».

- Проект по рыбоохранным мероприятиям.

Дополнительные разделы:

- Раздел переноса инженерных сетей и коммуникаций, газопроводов, канализации, водопровода и других сетей, попадающих в границы проведения работ (при необходимости).

-  Проект межевания и проект планировки территории.

- При необходимости дополнительного отвода земельного участка, проектная организация по разработанной проектной документации определяет границы отвода земельного участка на топографической основе в масштабе 1:500, с указанием координат и представляет ведомости расчёта площадей (временного и постоянного отвода).

2 этап – строительство объекта, в том числе:

- выполнение работ по строительству канализационного коллектора;

- выполнение работ по строительному контролю;

- выполнение работ по авторскому надзору.

Обоснование реализации бюджетных инвестиций представлено в приложении к настоящему Решению.

- Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

- Параметры, непосредственно характеризующие объект строительства:

1) Планируемое местонахождение коллектора: Иркутская область, Иркутский район;

2)  Ориентировочная протяженность сетей водоснабжения составляет 25 км (уточняется при проектировании).

3)  Диаметры проектируемых трубопроводов, количество ниток канализационного коллектора определяется расчётом исходя из потребности муниципальных образований в питьевом водоотведения. Предварительная потребность в водоснабжении муниципальных образований:

а) Хомутовское МО – 22,251 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);

б) Уриковское МО – 18,157 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);

в) Усть-Кудинское МО – 1,37 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании).

4)  Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб;

- Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2026 год, в том числе предполагаемый срок реализации 1 этапа – 2024 год.

7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта.

Стоимость реализации 1 этапа - разработки проектно-сметной документации составляет 78 624 195,49 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации в сумме 78 624 195,49 рублей по годам реализации:

2020 год – 31 868 131,87 рублей;

2021 год – 500 000,00 рублей;

2022 год – 500 000,00 рублей;

2023 год – 500 000,00 рублей;

2024 год – 45 256 063,62 рублей.

Объем выделенных бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 49 624 195,49 рублей; за счет средства бюджета Иркутской области – 29 000 000,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации по годам с выделением объема по источникам финансового обеспечения:

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 2 868 131,87 рублей, за счет средств бюджета Иркутской области – 29 000 000,00 рублей;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 500 000,00 рублей;

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 500 000,00 рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 500 000,00 рублей;

2024 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 45 256 063,62 рублей.

Параметры стоимости и финансового обеспечения строительства объекта по 2 этапу будут определены после завершения 1 этапа проектирования.

- Земельные участки под проектирование и строительство объекта будут определены на 1-м этапе реализации бюджетных инвестиций.

Заместитель Мэра района                                                                     И.Б. Кузнецов

Приложение к Решению о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  в строительство канализационного коллектора по Якутскому тракту до с. Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании

Обоснование необходимости реализации мероприятия в строительство канализационного коллектора по Якутскому тракту до с. Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании

В ряде населенных пунктов, расположенных на территории Иркутского районного муниципального образования, отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение.

В целях улучшения санитарно-эпидимиологического состояния территории Иркутского районного муниципального образования и обеспечения населения качественными коммунальными услугами, а также, учитывая социальную значимость данного вопроса, существует необходимость в строительстве магистральных трубопроводов водоснабжения и водоотведения на территории Иркутского районного муниципального образования. Мероприятия по строительству будут реализованы по следующим направлениям:

- Байкальский тракт: Молодежное, Ушаковское муниципальные образования (п. Патроны, д. Новолисиха, п. Светлый, п. Солнечный, 
п. Еловый);

- Голоустненский тракт: Ушаковское (с. Пивовариха), Дзержинское муниципальные образования;

- Якутский тракт: Хомутовское муниципальное образование, с. Урик д. Усть-Куда;

- Александровский тракт: Уриковское муниципальное образование;

- Московский тракт: Мамонское, Максимовское муниципальные образования;

- Плишкинский тракт: г. Иркутск (мкр. Славный), Хомутовское муниципальное образование (п. Плишкино).

Первый этап реализации запланированного проекта - разработка проектно-сметной документации на строительство водовода и канализационного коллектора по Якутскому тракту до с. Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании.

Техническим заданием на разработку проектно-сметной документации

предусмотрено обеспечение указанных населенных пунктов централизованным холодным водоснабжением питьевого качества, противопожарным водоснабжением и водоотведением (до правобережных канализационно-очистных сооружений г. Иркутска).

2 этап – строительство объектов, в том числе:

1) выполнение работ по строительству объектов (сети водоснабжения, водоотведения);

2) выполнение работ по строительному контролю;

3) выполнение работ по авторскому надзору.

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации включены в муниципальную программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы.

Заместитель Мэра района                                                                     И.Б. Кузнецов