РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 16   »   01               2020 г.				                                  №      17

Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Березовый)»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделами II, III Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования, а также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты, утвержденного постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 17.11.2014 № 4727, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова  Марковского  муниципального  образования  (мкр. Березовый)» (прилагается).

# 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркутского района.

Мэр                                                                                                            Л.П. Фролов

Приложение

Утверждено постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования

от «  16 »   01         2020 г. № 17

РЕШЕНИЕ

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Берёзовый)»

- Наименование объекта строительства - «Детский сад на 350 мест в   р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Берёзовый)» (далее - объект).

- Местонахождение объекта: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова. Марковское муниципальное образование, межу мкр.Николов Пассад и мкр. Берёзовый.

- Направление инвестирования – проектирование и строительство.

Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в два этапа.

1 этап - проектирование объекта в соответствии с требованиями положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, в том числе:

- Схема территории размещения объекта;

- Подготовка проектно - сметной документации;

- Инженерно - геодезические изыскания;

- Инженерно - геологические изыскания;

- Инженерно - гидрометеорологические изыскания;

- Инженерно - экологические изыскания;

- Раздел 1 «Пояснительная записка»;

- Раздел 2 «Технологические и конструктивные решения»;

- Раздел 3 «Проект организации строительства»;

- Раздел 4 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

- Раздел 5 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

- Раздел 6 «Иная документация в случаях, предусмотренных ФЗ РФ»;

- «Оценка воздействия на окружающую среду» с «Охраной окружающей

среды на период строительства».

Дополнительные разделы:

- Раздел переноса инженерных сетей и коммуникаций, газопроводов, канализации, водопровода и других сетей, попадающих в границы проведения работ (при необходимости);

- Проект межевания и проект планировки территории;

- При необходимости дополнительного отвода земельного участка, проектная организация по разработанной проектной документации определяет границы отвода земельного участка на топографической основе в масштабе 1:500, с указанием координат и представляет ведомости расчёта площадей (временного и постоянного отвода).

2 этап - строительство объекта, в том числе:

1) выполнение работ по строительству объекта;

2) выполнение работ по строительному контролю;

3) выполнение работ по авторскому надзору.

- Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

- Параметры, непосредственно характеризующие объект строительства по 1 этапу:

- назначение объкта - Детский сад на 350 мест;

- здание детского сада, количество этажей - 2;

- строительный объем здания в т.ч. ниже 0,000 - 30 865,3 м3;

- бассейн для спортивно-оздоровительного плавания, объем - 25,2 м3;

- площадь земельного участка -19 631 м2

Параметры объекта по 2 этапу будут уточнены после реализации 1 этапа.

- Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта - 2022 год.

- Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта.

Стоимость реализации этапа разработки проектно-сметной документации с прохождением экспертиз составляет 9 600 000,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации в сумме 9 600 000,00 рублей по годам реализции:

2020 год - 9 600 000,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации по годам реализации с выделением объема по источникам финансового обеспечения:

2020 год - за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования - 9 600 000,00 рублей.

Параметры стоимости и финансового обеспечения строительства объекта будут определены после завершения  этапа проектирования.

- Проектирование и строительство объекта осуществляется на земельном участке с кадастровым номером 38:06:000000:8604.

Кадастровая стоимость земельного участка составляет -38 695 645,65 руб.

Участки, прилегающие (смеженые) к участку  под строительство обеспечены сетями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Заместитель Мэра района                                                                      В.А. Сорокин

Приложение

к Решению о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Детский сад на 350     мест в р.п. Маркова Марковского муниципального  образования (мкр. Берёзовый)»

Обоснование необходимости реализации мероприятия по строительству объекта «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Берёзовый)»

Реализация инвестиционной программы на строительство объекта «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального  образования (мкр. Берёзовый)» вызвана возникновением острой необходимости в строительстве детского сада на территории р.п. Маркова Марковского муниципального образования и обеспечения прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и на получение общедоступного дошкольного образования.

В настоящее время в Марковском муниципальном образовании функционируют четыре муниципальных образовательных организации Иркутского районного муниципального образования, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида ЖК «Стрижи»» - 140 мест (6 групп), МДОУ ИРМО «Детский сад «Берёзовый»» - 240 мест (10 групп), МДОУ ИРМО «Марковский детский сад комбинированного вида» - 320 мест (14 групп) и МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида в ЖК «Луговое»» - 220 мест (11 групп) и 140 мест (6 групп).

На сегодняшний день 355 детей в возрасте от 3 до 8 лет являются обучающимся МДОУ ИРМО «Детский сад «Березовый».

По состоянию на январь 2020 года на учете в качестве нуждающихся в предоставлении места в указанной образовательной организации состоит 787 детей дошкольного возраста, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 576 детей, от 3 до 7 лет - 211 детей.

На землях Марковского муниципального образования активно ведется жилищное строительство, что приводит к увеличению количества детей дошкольного возраста, проживающих на данной территории и сохранению высокой потребности населения в получении услуг по дошкольному образованию. Учитывая высокий спрос  на детские сады, администрацией Иркутского района принято решение о необходимости строительства детского сада в р.п. Маркова Марковского мкуниципального образования в микрорайоне «Берёзовый» с высокой плотностью населения (многоэтажная жилая застройка). Здание детского сада рассчитано на 350 детей. Здание состоит из 6 блоков одно и двух этажности с подвальными помещениями. Здание кирпичное. Фасады утепленные с облицовкой из керамогранита. На первом этаже расположены следующие помещения: блок ясельной группы; блок медицинских помещений; бытовые помещения обслуживающего персонала; электрощитовая. На втором этаже: блоки групп детского сада; зал для музыкальных занятий, спортивный зал; методический кабинет; кабинет заведующей.

Ввод в эксплуатацию детского сада снизит проблему обеспечения детскими дошкольными учреждениями в мкр. «Березовый», позволит сократить имеющуюся очередь. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги к 2021 году, увеличится до 80%.

Конечные параметры будут определены после проведения 1 этапа, расчитать эксплуатационные расходы на объект капитального троительства в настоящее время не предоставляется возможным.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация инвестиционной программы на строительство объекта «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Березовый)» необходима и целесообразна.

Заместитель Мэра района                                                            В.А. Сорокин