РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_04  »____03_____ 20 21 г.				                                          № 114

О внесении изменений в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство системы водоотведения в с. Пивовариха Ушаковского муниципального образования Иркутского района (этапы 1, 2)

В целях улучшения санитарно-эпидимиологического состояния территории Иркутского районного муниципального образования и обеспечения населения качественными коммунальными услугами, в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделами II, III Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования, а также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты, утвержденного постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 17.11.2014 № 4727, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство системы водоотведения в с. Пивовариха Ушаковского муниципального образования Иркутского района (этапы 1, 2), утверждённое постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 19.11.2020 № 654 «Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство системы водоотведения в с. Пивовариха Ушаковского муниципального образования Иркутского района (этапы 1, 2)».

# 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркутского района.

Мэр района                                                                                               Л.П. Фролов

Приложение

утверждено

постановлением администрации

Иркутского районного

муниципального образования

от «___» _________2020 г. № ______

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ В С. ПИВОВАРИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЭТАПЫ 1, 2)

- Пункт 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
« - выполнение работ по технологическому подключению к электрическим сетям;».

- Пункт 4 изложить в новой редакции:

«4.	Главный распорядитель бюджетных средств по выполнению работ по строительству Объекта, выполнению работ по независимому строительному контролю и выполнению работ по технологическому присоединению и муниципальных заказчик по выполнению работ по независимому строительному контролю и технологическому подключению к электрическим сетям - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.».

- Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7.	Параметры стоимости и финансового обеспечения Объекта.

Сметная стоимость строительства Объекта составляет 114 293 330,00 рублей в ценах на 01.10.2020 (с НДС) в соответствии с положительным заключением повторной государственной экспертизы ГАУИО «Ирэкспертиза» о повторной проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 29.09.2020 № 38-1-1-2-047925-2020.

Сумма бюджетных средств передается по дополнительному соглашению концессионеру с обязательным включением условий о выделении собственных средств концессионера в размере 19 120 920,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект за счет бюджетных средств в сумме 74 252 081,48 рублей по годам реализации:

2021 год – 74 252 081,48 рублей.

Объем выделенных бюджетных инвестиций в Объект по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 3 877 990,68 рублей, за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 54 631 200,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 15 742 890,80 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам финансового обеспечения:

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 3 877 990,68 рублей, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 54 631 200,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 15 742 890,80 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по строительству Объекта):

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 556 989,20 рублей, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 
54 631 200,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 15 742 890,80 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по независимому строительному контролю):

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 2 240 508,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источникам финансового обеспечения (в части технологического подключения к электрическим сетям):

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 80 493,48 рубля.».

- Обоснование реализации бюджетных инвестиций в Объект, являющееся приложением к Решению о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство системы водоотведения в с. Пивовариха Ушаковского муниципального образования Иркутской области (этапы 1, 2) (далее - Решение), изложить в редакции приложения к настоящему изменению в Решение.

Заместитель Мэра                                                                                       И.Б. Кузнецов

Приложение к изменению в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство системы водоотведения в 
с. Пивовариха Ушаковского муниципального образования Иркутской области

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ В С. ПИВОВАРИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА (ЭТАПЫ 1, 2)

В ряде населенных пунктов, расположенных на территории Иркутского районного муниципального образования, отсутствует централизованное водоотведение.

В целях улучшения санитарно-эпидимиологического состояния территории Иркутского районного муниципального образования и обеспечения населения качественными коммунальными услугами, а также, учитывая социальную значимость данного вопроса, необходимо строительство магистральных трубопроводов водоотведения на территории Иркутского районного муниципального образования, в том числе в с. Пивовариха.

В селе Пивовариха централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в основном отсутствует.

Очистные сооружения отсутствуют.

Канализационная сеть общей протяженностью 2809 м выполнена из чугунных труб, введенных в эксплуатацию в 1990, то есть износ инженерных коммуникаций водоотведения составляет на текущий момент порядка 85%. На сети расположено 88 канализационных колодцев. Сбор сточных вод через канализационную сеть осуществляется от строений, расположенных по улицам Муруйская, Балейская, Читинская, Дачная, Трактовая, пер. Монолитный,           пер. Садовый.

Сброс стоков из сети по улицам Муруйская, Балейская, Читинская, Дачная, Трактовая осуществляется бессистемно на рельеф.

Сток по канализационным сетям по пер. Монолитный и пер. Садовый осуществляется в емкости (септики) с последующим вывозом на очистные сооружения города Иркутска.

Септик №1, расположен по адресу: село Пивовариха, переулок Монолитный (рядом со строением под номером 3). Сооружение представляет собой металлический резервуар, объемом 25 куб. м. Год ввода в эксплуатацию - 1990.

Септик №2, расположен по адресу: село Пивовариха, улица Садовая (через дорогу напротив со строением под номером 4). Сооружение представляет собой железобетонный резервуар, глубиной – 4 м, объемом 168 куб. м. Год ввода в эксплуатацию - 1990.

Население, проживающее в 1-2 этажных жилых благоустроенных

зданиях, не подключенных к канализационной сети, пользуется собственными 
выгребами ямами. Население, проживающее в жилых неблагоустроенных зданиях, пользуется надворными туалетами.

В связи со стремительным развитием малоэтажного строительства на территории Ушаковского МО, в населенных пунктах с децентрализованной системой водоотведения происходит загрязнение водоемов и водоносных горизонтов, земельных территорий за счет несанкционированного сброса жидких бытовых отходов населением, промышленными предприятиями. Организованная система по сбору жидких отходов на территории Иркутского района не предусмотрена.

Отсутствие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах является первопричиной имеющихся на сегодняшний момент проблем при отведении сточных вод.

Строительство канализационного коллектора до очистных сооружений правого берега г. Иркутск, реконструкция очистных сооружений, строительство сетей водоотведения в населенных пунктах Ушаковского МО, канализационных насосных станций позволит решить проблемы с канализованием районов, эксплуатацией сооружений системы водоотведения.

Существующие канализационные сети населенных пунктов Ушаковского МО имеют большой износ, сети заилены, в связи с этим на данном этапе необходимы мероприятия по их частичной замене.

Всё вышеперечисленное обуславливает необходимость реализации Проекта модернизации «Строительство объектов водоотведения с. Пивовариха Ушаковского муниципального образования».

В целях организации в селе Пивовариха централизованной системы водоотведения, производительностью не менее 600 м3/сут. предусматривается строительство канализационного коллектора, общей протяженностью 6300 м (самотечного Д 250-280 мм, напорного Д 160 мм) вдоль ул. Трактовая с. Пивовариха до мкр. Современнник п. Дзержинск, канализационной насосной станции со сбором сточных вод от первой и второй системы водоотведения с. Пивовариха, перспективной застройки, с последующим их транспортированием по коллектору в существующую систему водоотведения мкр. Современник, далее в систему водоотведения г. Иркутск, на канализационные очистные сооружения.

Существующие сети водоотведения в с. Пивовариха находятся в эксплуатации ООО «Ушаковская», в соответствии с концессионным соглашением от 27.06.2014. Для реализации мероприятия концессионеру будут предоставлены бюджетные средства на строительство Объекта с последующим включением нового Объекта в действующее концессионное соглашение для его эксплуатации.

До реализации объекта была разработана проектно-сметная документация. Стоимость реализации мероприятия в соответствии с положительным заключением составляет 114 293,33 тыс. рублей. По дополнительному соглашению к концессионному соглашению в рамках софинансирования реализации данного мероприятия за счет средств фонда реформирования ЖКХ и собственных средств концессионера реализация

мероприятия составляет 91 052 тыс. рублей

В соответствии с проектно-сметной документацией будут выполнены следующие виды работ:

| № | Наименование видов работ | Всего, Стоимость по ПСД, (тыс. руб.) | Стоимость согласно договору с ФСР ЖКХ(тыс. руб.) | Стоимость за счет инвестиционной программы(тыс. руб.) | Остаточная стоимость(тыс. руб.) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Глава1. Подготовка территории строительства |
| 1 | Разбивка осей трассы. 1 этап | 66,94 | 66,94 |  |  |  |
| 2 | Разбивка осей трассы. 2 этап | 10,12 | 10,12 |  |  |  |
| 3 | Подготовительные работы. 1 этап | 584,83 | 584,83 |  |  |  |
| 4 | Подготовительные работы. 2 этап | 29,23 | 29,23 |  |  |  |
| 5 | Рекультивация (технический этап). 1 этап | 2,06 | 2,06 |  |  |  |
| 6 | Рекультивация (технический этап). 2 этап | 0,67 | 0,67 |  |  |  |
| 7 | Рекультивация (биологический этап). 1 этап | 31,92 | 31,92 |  |  |  |
| 8 | Рекультивация (биологический этап). 2 этап | 9,71 | 9,71 |  |  |  |
| 9 | Компенсационные выплаты за загрязнение атмосферного воздуха. 1 этап (НДС не облагается) | 0,25 |  | 0,25 |  |  |
| 10 | Компенсационные выплаты загрязнение атмосферного воздуха. 2 этап (НДС не облагается) | 0,04 |  | 0,04 |  |  |
| 11 | Затраты на возмещение ущерба наносимого окружающей среде за размещение отходов. 1 этап (НДС не облагается) | 183,63 |  | 183,63 |  |  |
| 12 | Затраты на возмещение ущерба наносимого окружающей среде за размещение отходов. 2 этап (НДС не облагается) | 27,44 |  | 27,44 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений. 1 этап (НДС не облагается) | 43,91 |  | 43,91 |  |  |
| 14 | Компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений. 2 этап (НДС не облагается) | 463,48 |  | 463,48 |  |  |
| 15 | Проект планировки и проект межевания объекта. 1 этап | 3 557,13 |  |  | 3 557,13 | Данные работы выполнены при проектировании |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |
| 16 | Система водоотведения 1 этап | 67 722,90 | 67 722,90 |  |  |  |
| 17 | Система водоотведения. 2 этап | 7 412,28 | 7 412,28 |  |  |  |
| 18 | Канализационная насосная станция. 1 этап | 6 196,58 | 6 196,58 |  |  |  |
|  | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |
| 19 | Электроснабжение. 1 этап | 1 170,26 | 1 170,26 |  |  |  |
|  | Глава7. Благоустройство и озеленение территории |
| 20 | Благоустройство площадки КНС. 1 этап | 279,86 | 279,86 |  |  |  |
| 21 | Наружное освещение. 1 этап | 104,29 | 104,29 |  |  |  |
|  | Глава 8. Временные здания и сооружения |
| 22 | Временные здания и сооружения. 1 этап | 1 671,75 | 1 671,75 |  |  |  |
| 23 | Временные здания и сооружения. 2 этап | 169,95 | 169,95 |  |  |  |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |
| 24 | Затраты на перевозку автомобильным транспортом работников на расстояние свыше 3-х км. 1 этап | 65,98 |  | 65,98 |  |  |
| 25 | Затраты на перевозку автомобильным транспортом работников на расстояние свыше 3-х км. 2 этап | 13,20 |  | 13,20 |  |  |
| 26 | Пусконаладочные работы. 1 этап | 49,58 | 49,58 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Плата за утилизацию строительного мусора. 1 этап | 0,07 |  | 0,07 |  |  |
| 28 | Плата за утилизацию строительного мусора. 2 этап | 1,02 |  | 1,02 |  |  |
| 29 | Затраты на производство работ в зимнее время | 3 771,81 | 3 771,81 |  |  |  |
| 30 | Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям. 1 этап | 16,52 |  |  | 16,52 | Требуется выделение дополнительных средств |
| 31 | Плата за технологическое присоединение к сетям водоотведения. 1 этап | 10 895,21 |  | 10 895,21 |  |  |
|  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |
| 32 | Строительный контроль | 2 240,51 |  | 2 240,51 |  |  |
|  | Глава 12. Публичный техногологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |
| 33 | Изыскательские работы. 1 этап | 3 371,56 |  |  | 3 371,56 | Данные работы выполнены при проектировании Данные работы выполнены при проектировании |
| 34 | Разработка проектной документации. 1 этап | 773,64 |  |  | 773,64 |  |
| 35 | Оплата за экспертизу проектной документации, результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства. 1 этап | 863,89 |  |  | 863,89 |  |
| 36 | Оплата за экспертизу достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. 1 этап | 177,68 |  |  | 177,68 |  |
| 37 | Оплата за повторную экспертизу достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. 1 этап | 53,30 |  |  | 53,30 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Непредвиденные работы и затраты. 1 этап | 2 084,75 | 1 626,09 | 427,37 |  |  |
| 39 | Непредвиденные работы и затраты. 2 этап | 175,35 | 159,60 | 15,75 |  |  |
| Всего в текущих ценах на 3 квартал 2020 года с НДС | 114 293,33 | 91 070,43 | 14 377,86 | 11 054,23 |  |

Исходя из вышеизложенного, предусмотренных ранее средств на реализацию мероприятия «Плата за технологическое присоединение к сетям водоотведения. 1 этап» (далее - Мероприятие) недостаточно, необходимо дополнительное финансирование на реализацию Мероприятия. В соответствии с проектно-сметной документацией стоимость платы составляет 16,52 тыс. рублей. В соответствии с действующим тарифом плата увеличена и составляет 80,49 тыс. рублей. Мероприятие будет реализовано за счет средств бюджета Ирутского района.

Кроме того, будут выполнены работы по независимому контролю, обязаность выполнения которых установлена требованием договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Заместитель Мэра района                                                                     И.Б. Кузнецов